BÁO CÁO RÀ SOÁT VAI TRÒ ADMIN & ĐỊNH HƯỚNG SUPERADMIN

Ngày báo cáo: 24/10/2026   |   Căn cứ đối chiếu: 01_REQUIREMENTS, 04_API_SPEC, DB V1.8 (40 bảng) & Codebase   |   Kiểm tra tĩnh: PASS (0 lỗi TS/DB)

1. HIỆN CÓ GÌ? (Năng lực role Admin — Chủ trọ đã triển khai trong hệ thống)

•  Mô hình xác thực & Cô lập phạm vi Chủ trọ (Owner-scope): Thiết kế V1 khóa cứng 1 Chủ trọ (Owner) = 1 tài khoản Admin (accounts.owner_id UNIQUE). Xác thực bằng phiên cookie HttpOnly (gt_session, 30 phút không thao tác / 12 giờ tối đa), kiểm tra CSRF (X-CSRF-Token), tự động từ chối mọi trường owner_id/role giả mạo từ phía client (rejectClientAuthority) và trả về lỗi 404 đồng nhất khi truy cập dữ liệu của Chủ trọ khác.

| Phân hệ Admin | Đường dẫn UI & API chính (/api/v1) | Tính năng nghiệp vụ đã hoàn thiện trong mã nguồn |
| --- | --- | --- |
| 1. Khu vực & Phòng | /admin/properties, /rooms, /images | Tạo, sửa, lưu trữ Khu vực & Phòng; tạo phòng hàng loạt; tải tối đa 5 ảnh/phòng, chọn ảnh bìa, đổi thứ tự. |
| 2. Cư dân & Lưu trú | /admin/tenants, /residents, /occupancies | Quản lý hồ sơ cư dân, tìm chính xác theo CCCD; gán vào phòng, kết thúc ở, chuyển phòng nguyên tử. |
| 3. Hợp đồng thuê | /admin/contracts, /contracts/* | Tạo/sửa nháp, kích hoạt, sửa hợp đồng hiệu lực có kiểm toán, gia hạn, thanh lý; Idempotency AES-256-GCM. |
| 4. Dịch vụ & Bãi xe | /admin/services/{utilities,fixed,flexible,parking} | Biểu giá Điện bậc thang & Nước 1 giá bất biến; danh mục/giá dịch vụ cố định & phát sinh; bãi xe, ô đỗ, xe. |
| 5. Chốt sổ & Hóa đơn | /admin/billing, /admin/invoices | Scheduler nhắc chốt kỳ & tạo nháp; hàng đợi sẵn sàng/blockers; chốt hóa đơn bóc tách tự động 5 nhóm phí. |
| 6. Khách & Tài khoản | /admin/contact-requests, /admin/accounts | Xử lý yêu cầu liên hệ xem phòng; khóa/mở khóa tài khoản cư dân, mời kích hoạt 24h & đặt lại mật khẩu 30p. |

2. CÒN THIẾU HOẶC LỖI GÌ? (Khoảng trống so với Đặc tả & Hạ tầng vận hành)

•  API & Màn hình Admin có trong đặc tả 04_API_SPEC.md nhưng chưa triển khai: Chưa có (1) Hồ sơ Chủ trọ GET/PATCH /me/profile & màn hình Admin tự đổi mật khẩu; (2) API & chuông Thông báo /notifications* (dù Scheduler đã ghi vào DB); (3) Trang tổng quan /dashboard/summary (truy cập /admin hiện báo 404); (4) Khai báo tạm trú CT01; (5) Khiếu nại (/complaints) & Thanh toán (/payments) đang tạm hoãn; (6) Nhập phí phát sinh thủ công đã đóng 410 chờ thiết kế luồng mới; (7) Sửa hóa đơn sau khi đã chốt (đang trả 409).

•  Lệch hợp đồng API nhỏ ở phân hệ Bãi xe (Parking): 5 lệnh POST trong parking-management.routes.ts chưa kiểm tra header Idempotency-Key bắt buộc theo §7 của 04_API_SPEC.md; các route rời cấp Owner (/vehicles, /parking-assignments) chưa được gắn.

•  Bộ kết nối hạ tầng ngoài đang khóa an toàn (503) hoặc lưu trên RAM: Khi chạy bản thường, gửi lời mời/reset mật khẩu cư dân (UnconfiguredEnrollmentDelivery), tải file hợp đồng (UnconfiguredObjectStorage) và gửi hóa đơn Zalo OA (UnconfiguredZaloProvider) trả về 503; Session, RateLimiter và ResetToken đang lưu trên RAM (mất khi khởi động lại Backend).

•  Kiểm chứng trình duyệt (E2E) còn dở dang & Ghi chú tài liệu cũ: Chưa đóng kiểm chứng trình duyệt cho: (a) 2 ca biên mật khẩu Auth GĐ2 (password-mismatch, repeated-submit); (b) Tab Bãi xe trên PostgreSQL V1.8 thực tế; (c) Bộ lọc sau chốt hóa đơn & 4 khung hình responsive. Tài liệu 00_CURRENT_STATE.md vẫn ghi còn lỗi typecheck cũ dù thực tế hiện đã PASS 0 lỗi.

3. ĐỀ XUẤT LÀM GÌ TRƯỚC? (Thứ tự ưu tiên & Kế hoạch mở rộng Role SuperAdmin)

•  Ưu tiên 1 — Hoàn tất Exact Next Task trong 00_CURRENT_STATE.md: Chạy kiểm chứng trình duyệt trên DB V1.8 tạm (enrollment-dev-harness.ts) cho 2 ca biên password-mismatch & repeated-submit để đóng trọn vẹn GĐ2 Auth/Accounts; đồng thời cập nhật xóa ghi chú lỗi typecheck cũ trong 00_CURRENT_STATE.md.

•  Ưu tiên 2 — Khép kín chuỗi vận hành Dịch vụ Bãi xe & Chốt hóa đơn: Bổ sung kiểm tra Idempotency-Key cho 5 route POST của Parking; chạy kiểm thử tích hợp PostgreSQL V1.8 + trình duyệt cho tab /admin/services/parking và bộ lọc sau chốt sổ trên /admin/billing.

•  Ưu tiên 3 — Bổ sung tiện ích quản trị nội bộ thiết yếu cho Admin: Triển khai Hồ sơ Chủ trọ (/me/profile) + giao diện Đổi mật khẩu cho Admin; mở API & chuông Thông báo (/notifications) để đọc cảnh báo nhắc chốt kỳ; chốt thiết kế luồng Tiện ích phát sinh mới.

•  Kế hoạch bổ sung Role SUPERADMIN (Toàn quyền hệ thống, không ảnh hưởng code nghiệp vụ cũ): Giữ nguyên 100% các file code nghiệp vụ của Admin & Resident (Phòng, Cư dân, Hợp đồng, Hóa đơn, Dịch vụ). Chỉ cần nâng cấp DB lên V1.9, cập nhật 9 file lõi dùng chung (auth, middleware, AdminShell kèm bộ chọn Chủ trọ Owner Switcher) và tách riêng module quản trị tài khoản toàn hệ thống.

•  3 câu hỏi nghiệp vụ cần chốt trước khi bắt đầu Bước 1 cho SuperAdmin: (1) Với 'Tài khoản Khách': giữ mô hình 3 role đăng nhập (superadmin, admin, resident — quản lý khách tìm trọ qua contact_requests) hay thêm role đăng nhập thứ 4 là guest?  (2) Chỉ SuperAdmin mới được tạo Chủ trọ + cấp tài khoản Admin hay cho phép tự đăng ký?  (3) Có cần thêm chế độ 'Xem dưới góc nhìn Cư dân' trên cổng /tenant cho SuperAdmin không?